地礦AI 線上會議記錄 20260630

一、模組與選單名稱調整

- 原「AI 判釋列表」功能模組標題需改為「建議監測點位」。

- 原「建議監測點位清單」功能模組標題改為「監測區位選定」，改為以一區一區的方式選定是否執行拍攝。

- 「建議監測點位」與「監測區位選定」合併為「監測位置管理」一個頁籤。

- 「判釋變異點清單」與「變異點查勘回報」合併為一個模組：「判釋變異點結果及查勘回報」。

二、整體流程

- AI 判釋產出的polyogn，會在「建議監測點位」呈現，並且於圖台上呈現，空拍廠商檢視圖台上點位分布，依據非中央管河川範圍、禁航區範圍圈繪監測範圍，監測範圍將建議監測點位組成監測群組，該群組列為「監測區位選定」之清單。

- 地礦中心可在「監測區位選定」以一區一區範圍為單位，確認是否執行拍攝/監測任務。確定執行拍攝/監測任務範圍內的點位，將列為「判釋變異點結果及查勘回報」內之清單。

- 監測之通知單由地礦中心自行發送，並請地礦中心至系統「判釋變異點結果及查勘回報」填報通知單相關資料。

- 空拍廠商執行完拍攝/監測任務，空拍廠商上傳判釋報告、kml、判釋前後期影像，並發文給地礦說明已上傳至系統。取消5天內上傳kml發送行政通知的功能。

- 地礦中心收到空拍廠商公文，將陳核長官，再發文給縣市政府通知查勘；經確認無須查勘，則請系統廠商工程師刪除該點位。

- 地礦中心於「判釋變異點結果及查勘回報」，填報通知查勘之公文日期，系統將依此日期之次日14天起進行未查勘機催。

- 縣市政府至「判釋變異點結果及查勘回報」填報。

三、建議監測與區位選定

- 原「監測區位選定」內的” 新增的建議監測點位”功能移至「建議監測點位」，此功能填報欄位包含縣市、地段+地號、違規類型、來源、備註，polygon 或坐標設定為選填(地礦中心通常不會有，通常是空拍廠商產出)。

四、判釋變異點與查勘回報

- 「判釋變異點結果及查勘回報」之列表需新增「地段地號」欄位。

- 判釋報告下載與文件整併

  - 地礦中心需可一鍵下載該次拍攝範圍內之變異點判釋報告 Word。

  - 報告需可依縣市區分。

  - 多份 Word 報告需可合併打包成一份 Word 檔案，需再確認技術可行性與格式規則。

- 通知與日期欄位

  - 通知空拍廠商之通知單作業

    - 通知單由地礦中心承辦自行發送。

    - 系統內填寫之通知資訊需包含：通知日期、廠商執行日期、預計繳交報告日期、實際報告繳交日期

  - 通知地方政府查勘之資訊需包含公文日期，系統將以該日期次日14天作為稽催日。

- 查勘回報需調整為記錄：

  - 是否有違反法規

  - 違反什麼法規

- 違規類型與處置邏輯：

  - 無違反行為：結案。

  - 違反土石採取法行為：由地方政府窗口自行處理，進入「違規行為後續處理」列表，但不進入移交流程。

  - 違反其他土地使用行為／法令：進入「違規行為後續處理」列表，並需填報移交資料。

五、違規行為後續處理

- 「違規行為後續處理」模組需新增「後續處理未回報」紅點通知。

- 「違規行為後續處理列表」需顯示後續移交相關資訊。

- 「後續處理未回報」的列入條件是：

  - 無違反任何行為：不列入，結案。

  - 違反土石採取法行為：列入，由地方政府自行處理，並於「判釋變異點結果及查勘回報」填寫處分情形。

  - 違反其他行為：列入，移交後回報人員(地方政府)於「判釋變異點結果及查勘回報」填寫處分情形”函請XX單位卓處”。

六、圖台與圖層

- 圖台需新增「山坡地範圍」圖層。

- 圖台需新增「早期盜採坑洞」圖層，來源為 93 年公告資料，預計 116 年公開。

- 圖台需支援監測範圍 polygon 產出與確認流程。